|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаһының  Хәйбулла районы  муниципаль районының  Яңы Ергән ауыл советы  ауыл биләмәһе хакимиәте  З.Бәрәкәтов урамы, 48/2,Яңы Ергән ауылы, 453808  Тел./факс (34758) 2-96-85  e-mail: [zirgansovet@mail.ru](mailto:zirgansovet@mail.ru)  ОКПО 00978711, ОГРН 1020202039560, |  | Администрация сельского поселения Новозирганский сельсовет  муниципального района  Хайбуллинский район  Республики Башкортостан  ул.З.Баракатова, 48/2, с. Новый Зирган, 453808  Тел./факс (34758) 2-96-85  e-mail: [zirgansovet@mail.ru](mailto:zirgansovet@mail.ru)  ИНН/КПП 0248000454/024801001 |

**Карар постановление**

23 сентября 2016 йыл № 58 23 сентября 2016 год

О разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки с. Новый Зирган, д. Илячево, д. Танатар сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставу сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях приведения Правил землепользования и застройки с. Новый Зирган, д. Илячево, д. Танатар сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан действующему законодательству, Администрация сельского поселения Новозирганский сельсовет сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан:

1. Приступить к разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан от 11 марта 2014 г. № Р-23/97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки с. Новый Зирган, д. Илячево, д. Танатар сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан»;

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение №1);

3. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в здании Администрации сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан, разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Новозирганский сельсовет муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан в сети Интернет;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Х.М. Шарипов

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Приложение № 1  к Постановлению администрации СП Новозирганский сельсовет МР Хайбуллинский район Республики Башкортостан № 58 23.09.2016 г. |

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №**п/п** | **Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил** | **Сроки проведения работ** | **Ответственное лицо** |
| 1. | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | ноябрь-декабрь 2016г. | Управляющий делами |
| 2. | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3. | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Управляющий делами |
| 4. | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава сельского поселения |
| 5. | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 14 дней с даты принятия постановления | Управляющий делами |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Не более 1 месяца | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 7. | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 8. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Управляющий делами |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Совет сельского поселения или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Глава администрации сельского поселения |